|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

ОТЧЕТ

к рубежному контролю №1

По курсу: «Экономика программной инженерии»

Студент ИУ7-82Б

Пронин  Т.М

Вариант 1

Преподаватель

Барышникова М.Ю

Силантьева А.В

2023 г.

Задание 1

Настроим рабочую среду проекта. Установим дату начала:

Установим параметры расписания:

Добавим праздничные дни:

Задание 2

Создадим список задач в соответствии с заданием:

Задание 3

Проведем группировку задач и установим автоматическое планирование:

Задание 4

Установим связи между задачами:

Задание 5

Занесем информацию о ресурсах

Задание 6

Назначим ресурсы задачам:

Установим фиксированные затраты задачам 5, 6 и 10.

Сохраним базовый план

Задание 7

Разобьём разработку сайта на подзадачи, оптимизируя таким образом использование ресурсов.

Задание 8

Сократим количество единиц ресурса Преподаватели до 300%

Поставим Соколова на «Обучение персонала» вместо преподавателя.

Появляются следующие отклонения

А также получается перегрузка

Попробуем исправить ее двумя способами:

- Поставить Соколова на задачу после того, как он закончит предыдущую:

- Попробовать оптимизировать нагрузку Соколова:

При использовании 1ого способа, срок завершения меньше, поэтому оставляем его.

Задание 9

Критический путь:

В качестве оптимизации отправим Фомину на обучение:

На установку ПО добавим всех программистов:

Сохраним новый базовый план:

Задание 10

Дата отчета: 1 июня

Пусть задача 9 началась на неделю позже:

А Программирование сайта 1 завершено на 90%

Картриджи подорожают до 3000 руб.:

Фактическая длительность задачи Проектирование сайта станет равна 8 дням.

В итоге срок проекта отклонился на 3 дня, а затраты на 500 руб.:

Затраты: 930 196,32 ₽

Длительность: 60,18 дней

Окончание: 30.06.23

Проанализируем стоимостные параметры по методике освоенного объема:

ОКП < 0 – проект запаздывает

ОПС > 0 – проект находится в пределах сметы

ОПЗ > 0 – нет перерасхода средств

Вывод:

Проект укладывается в сроки (3 месяца) и не укладывается в бюджет (650 тыс. р.). Наибольшая часть бюджета тратится на обучение персонала. Можно уменьшить данные затраты снизив качество обучения.